广东省林草湿样地调查（2026年度）采购需求征集内容

### 一、项目概况：

(一）有关说明：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

★4.本章中主要商务要求中的“标的提供的时间”、“标的提供的地点”、“付款方式”、“验收要求”内容均为实质性的条款，投标供应商必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则将按无效投标处理。

采购包1（林草湿样地调查）：

| 标的提供的时间 | 2026年10月31日前提交成果报告并通过验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点（广东省)。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，签订合同后15个工作日内采购人支付合同总金额的70%。 2期：支付比例20%，提交工作报告后15个工作日内支付合同总金额的20%。 3期：支付比例10%，经采购人验收合格后15个工作日内，支付合同总金额的10%。 注：（1）中标人凭以下有效文件与采购人结算：①合同；②中标人开具的正式发票；③中标通知书。 （2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 （3）每次支付前，中标供应商须先提供有效的等额发票并附上有关材料给采购人，采购人收到发票后按照合同约定支付等额费用。若中标人无法按时提供有效的等额发票及有关材料，致使采购人无法及时履行支付义务，不视为采购人违约，所造成的损失由中标人承担。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：质量验收标准： 1.检查方式。由采购人派出质检组采取随机抽样和典型选取检查样地调查数据，采用原调查的方法进行检查。 2.检查内容及评分： （1）森林调查样地：对每个工组调查的样地记录（卡）进行全面检查。将外业检查样地的检查项目分为重要项目、次重要项目和其他项目三类，各类项目检查内容详见《2024年全国森林草原湿地荒漠化普查广东省林草湿样地外业调查操作细则》（以下简称《操作细则》），各项目检查评分如下： a）重要项目，每错误1项扣20分，最多扣100分。 b）次要项目，仅错误1项扣7分；错误2项以上(含2项)的，每错误1项扣10分，最多扣100分。 c）其他项目，错误项在4项以下的，每错误1项扣4分；错误4项以上(含4项)的，每错误1项扣5分；最多扣100分。 样地评分100分为满分，评分80分以上（不含80分）者为合格样地，否则为不合格样地。 （2）草原调查样地：按照植被盖度、产草量、重要因子和其他因子进行检查评分，检查评分标准见《操作细则》。 （3）湿地调查样地：按照湿地类型、面积，植被种类、面积，湿地质量等因子进行评分。检查评分标准见《操作细则》。 （4）检查数量：调查单位质量评定检查样地数量应占样地总数的3%以上。 3.质量验收成果 根据综合得分，将林草湿调查监测数据上报国家数据采集终端，并通过软件逻辑检查。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 投标报价：（1）投标人的投标报价应已包含为完成本项目招标文件中招标内容、责任范围以及合同条款所规定的所有工作的全部费用，包括但不限于本项目设备购置费、差旅费、项目管理费、成果文件制作费用等所产生的费用。（2）因国家和省级林草主管部门政策变化或技术规程更新而引起的项目调整、工作量增减及修改工作由中标人按要求完成，同时服务期可能顺延，采购人不另行支付费用。（3）采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 |

#### 1.主要商务要求

#### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他林业服务 | 林草湿样地调查 | 项 | 1 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

#### 附表一：林草湿样地调查

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目主要内容 在自然资源统一调查监测体系框架下，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，以国土“三调”成果为统一底版，整合各类监测资源，构建林草湿调查监测体系，统筹开展森林、草原、湿地（以下简称“林草湿”）调查监测，实现林草湿调查监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草湿调查监测成果，支撑林草湿生态网络感知系统，服务林草湿资源监管、林长制督查考核以及碳达峰碳中和战略。主要任务为样地监测，以森林资源清查体系固定样地为基础，设置林草湿监测样地，开展森林、草原、湿地样地外业调查，查清各类资源储量及其质量、结构和动态变化等。 |
|  | 2 | 二、采购项目内容及要求：详见本表序号3-序号6的具体要求 |
|  | 3 | （一）工作目的 查清广东省森林、草原、湿地等林草湿荒资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况,为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策,支撑林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。 |
|  | 4 | （二）工作依据 1.《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程（2025年版）》； 2.《全国森林草原湿地荒漠化普查技术方案》(国家林业和草原局，2025年)； 3.森林资源连续清查技术规程（GB/T 38590-2020）； 4.《全国湿地资源调查技术规程》（国家林业局2010年）； 5.广东省历次清查成果资料。 |
|  | 5 | （三）工作内容 协助采购人按照国家林草局的要求，完成2026年度国家下发的广东省林草湿调查监测样地调查工作（主体工作内容，不允许分包）及完成采购人指定的50个样地激光雷达点云数据采集工作。 |
|  | 6 | （四）提交成果 （1）利用国家软件系统上传通过逻辑检查的监测数据库； （2）项目工作报告。 |
|  | 7 | 三、项目实施人员要求 （1）为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个固定的项目工作专班和实施工作组，项目工作组成员应不少于60人，投标人须在投标件中详细列明参与本项目的人员名单并附上其详细资料。 （2）在项目实施期间，未经采购人同意，中标人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。 （3）拟投入本项目的项目负责人需具有林业类相关高级工程师以上职称；其他技术人员需具有林业类相关助理工程师或以上职称。 |
|  | 8 | 四、后续跟踪服务要求 （1）中标人应为采购人作技术支持，并培训采购人相关技术人员掌握项目工作的方法。 （2）中标人应为采购人提供标准电话技术支持（7×8小时）。对采购人的服务通知，中标人在接报后30分钟内响应，8小时内到达现场并处理完毕。若8小时内仍未处理完毕，中标人必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过12小时。 （3）中标人应免费为采购人自完成全部成果并验收合格后，提供半年的跟踪服务。 |
| ★ | 9 | 如遇政策要求（国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新）导致服务内容有所变动的，以国家林草局下发的数据为准，中标人需无条件按采购人最新要求执行。（提供承诺函，格式自拟。） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |